Semana 2

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: | Sebastian Palacios - Daniel Roa |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado de Software | Carrera: ing. Desarrollo de Software |
| Profesor: Alonso Castillo | Fecha: 03/11/25 |

# Descripción de la actividad
Durante esta semana 2 deberás continuar con el desarrollo de la propuesta de proyecto, realizando modificaciones de acuerdo con la retroalimentación dada por el docente en la semana anterior, agregando aspectos importantes dentro de la propuesta: descripción de la metodología, tecnologías a utilizar, arquitectura y planes.

## Instrucciones específicas

A continuación, deberás completar cada uno de los siguientes recuadros con la información que se solicita. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tu docente.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología propia de tu disciplina que utilizarás para resolver el proyecto antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

| Descripción de la Metodología |
| --- |
| Para abordar la problemática de falta de visibilidad y confianza en los trabajadores locales, se desarrollará una plataforma web funcional aplicando la metodología ágil SCRUM, la cual permite trabajar en sprints de desarrollo con integración continua mediante Docker Compose en función del avance y retroalimentación. El proceso comenzará con la definición de requerimientos y diseño de la interfaz, seguida por la implementación del sistema de registro y verificación de usuarios, el desarrollo del buscador categorizado, y finalmente la prueba funcional del prototipo. Esta metodología facilita la adaptación a cambios, prioriza las funcionalidades esenciales y asegura la entrega de un producto mínimo viable (MVP) dentro del tiempo establecido. |
| Tecnologías a utilizar |  |  |
| Frontend (Interfaz de usuario): Se utilizará Angular 17 con TypeScript y Angular Material para construir una interfaz intuitiva y profesional, con diseño responsive con Angular Material y componentes reutilizables de Angular Material. Además, se implementará RxJS para manejo de estados reactivos y comunicación con el backend mediante servicios HTTP entre componentes y mejorar la experiencia del usuario. Backend (Lógica del servidor): Se empleará Java 17 con Spring Boot 3.2.0, Spring Data JPA para persistencia, y Spring Security con JWT para autenticación, gestionar usuarios, ofertas laborales, aplicaciones y reseñas mediante una arquitectura de microservicios. Base de datos: Se implementará MySQL 8.0 con Spring Data JPA, configurado con docker-compose para persistencia de datos, para almacenar información de usuarios, servicios y validaciones. La base de datos se inicializa automáticamente con spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update. Control de versiones: Se usará GitHub para control de versiones, con estructura de proyecto separada para backend (microservicios) y frontend, registrar avances y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto. Diseño y prototipado: Herramientas como Angular Material proporciona componentes UI profesionales pre-diseñados y planificar la interfaz antes del desarrollo final. Seguridad y verificación: Se incluirán sistema de autenticación robusto con JWT mediante JWT con Spring Security, cumpliendo con los estándares de privacidad y confianza del sistema. Estas tecnologías combinadas garantizan un desarrollo ágil, modular y escalable, asegurando que la plataforma cumpla con los objetivos planteados y ofrezca una experiencia confiable tanto para trabajadores como para clientes. |  |  |
| Arquitectura |  |
| La arquitectura del sistema se basa en un arquitectura de microservicios con API Gateway, servicios independientes (auth, user, job, worker, review) y comunicación REST, lo que permite una comunicación eficiente, modularidad y fácil mantenimiento. - Capa de Presentación (Frontend): Esta capa corresponde a la interfaz visible desarrollada en Angular 17 para los usuarios (Trabajadores, Empleadores y Moderadores). Se desarrollará con Angular 17, TypeScript, Angular Material y RxJS con Angular Material para construir componentes standalone, guards de autenticación, interceptores HTTP y servicios inyectables. Su función es mostrar ofertas laborales, servicios de trabajadores, gestionar aplicaciones, y panel de moderación, garantizando una experiencia fluida y adaptable (responsive design). - Capa de Lógica de Negocio (Backend): Implementada con Java 17, Spring Boot 3.2.0, Spring Securityy Spring Data JPA, esta capa procesa las solicitudes REST del usuario, ejecutar las reglas de negocio y comunicarse con la base de datos. Aquí se controlan los autenticación JWT, autorización por roles (TRABAJADOR, EMPLEADOR, MODERADOR), CRUD de entidades y gestión de datos, asegurando la seguridad y eficiencia del sistema. - Capa de Datos (Base de Datos): Se utiliza MySQL 8.0 containerizado con Docker para el almacenamiento. Esta capa gestionará los datos de usuarios, ofertas laborales, servicios de trabajadores, aplicaciones, reseñas y estados de moderación. La estructura permitirá consultas rápidas y seguras, manteniendo la integridad y disponibilidad de la información. - Comunicación entre capas: La comunicación se realiza mediante API REST con endpoints documentados en Postman Collection, garantizando independencia entre microservicios y facilitando despliegue con Docker Compose que orquesta MySQL, backend y frontend con Nginx. Esta arquitectura modular permite escalar el sistema fácilmente, mejorar componentes sin afectar el resto de la estructura y asegurar que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad, rendimiento y mantenibilidad. EDITAR ARQUITECTURA DEL SISTEMA (Diagrama) |  |

Planes

Plan de Calidad 1. Estándares de calidad: Cumplir con las buenas prácticas de desarrollo web (código TypeScript limpio, código limpio y comentado, estructura modular). Aplicar principios de usabilidad y accesibilidad (interfaz intuitiva, diseño responsive con Angular Material, navegación simple). Asegurar la seguridad de los datos mediante autenticación y validación de usuarios. Mantener la compatibilidad con los principales navegadores y dispositivos. 2. Métricas de evaluación: Tasa de errores funcionales: porcentaje de errores detectados durante las pruebas. Tiempo de carga promedio: menor a 3 segundos por página. Nivel de satisfacción del usuario: evaluado mediante pruebas de usabilidad y retroalimentación. Cumplimiento de funcionalidades planificadas: porcentaje de requisitos implementados respecto al total definido. 3. Estrategias de aseguramiento de calidad: Realizar pruebas unitarias y de integración para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo. Aplicar revisiones de código periódicas a través de GitHub. Desarrollar un prototipo mínimo viable (MVP) para validar con usuarios reales y ajustar según la retroalimentación. Implementar control de versiones y documentación técnica que respalde cada iteración del proyecto. Plan de Pruebas El plan de pruebas contempla la aplicación de pruebas unitarias, funcionales, de integración y de rendimiento para asegurar el correcto funcionamiento técnico del sistema y la coherencia entre sus componentes. Las pruebas unitarias verificarán el comportamiento individual de cada módulo (registro, búsqueda y verificación de usuarios), mientras que las pruebas de integración evaluarán la comunicación entre el frontend, backend y la base de datos. Las pruebas de rendimiento medirán la velocidad de carga y respuesta del sistema bajo diferentes condiciones de uso. Desde la perspectiva del usuario, se realizarán pruebas funcionales y de usabilidad para validar la facilidad de navegación, claridad de la interfaz y cumplimiento de los requisitos definidos. Los criterios de aceptación se basarán en el correcto cumplimiento de cada funcionalidad, la ausencia de errores críticos y una experiencia fluida para el usuario. Las pruebas serán mayormente manuales durante el desarrollo inicial, complementadas con validaciones automáticas en etapas avanzadas para garantizar la estabilidad del sistema. Plan de Riesgos El proyecto puede enfrentar diversos riesgos técnicos, operativos y externos que podrían afectar su desarrollo o funcionamiento. Entre los principales se encuentran: fallas técnicas en la programación o base de datos, limitaciones de tiempo para completar todas las funcionalidades planificadas y problemas de conectividad o disponibilidad de recursos tecnológicos. También pueden surgir riesgos externos, como baja participación de usuarios o falta de validación real de emprendedores. Para mitigar estos riesgos, se aplicarán copias de seguridad periódicas, revisiones de código y pruebas continuas para detectar errores a tiempo. En caso de limitaciones de tiempo, se priorizarán las funciones esenciales del producto mínimo viable (MVP) y se planificarán mejoras posteriores. Para los riesgos externos, se implementará una estrategia de difusión y pruebas piloto con usuarios reales, lo que permitirá obtener retroalimentación temprana y ajustar el proyecto. De esta forma, se garantiza la continuidad y estabilidad del desarrollo, asegurando que el sistema cumpla con sus objetivos principales. ### Plan de Comunicaciones El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo asegurar una coordinación efectiva entre todos los participantes del proyecto, garantizando que la información se entregue de forma clara, oportuna y a las personas adecuadas en cada etapa del desarrollo. 1. Flujo de información y responsables: La información se entregará mediante informes de avance semanales que incluirán el estado del desarrollo, dificultades encontradas y próximos pasos. Estos informes serán elaborados por el responsable técnico del proyecto y dirigidos al docente guía o supervisor, así como al equipo de trabajo interno. Además, se generará un informe final de resultados al cierre del bimestre, que incluirá los logros, conclusiones y recomendaciones para la continuidad del proyecto. 2. Tipos de reuniones: - Reuniones ejecutivas: Se realizarán cada dos semanas. Participarán todos los integrantes del equipo y el docente o supervisor. Su objetivo será revisar el progreso general, validar decisiones estratégicas y analizar factores externos, como cambios en las necesidades del mercado o nuevas oportunidades. - Reuniones técnicas: Se realizarán semanalmente entre los integrantes del equipo. En ellas se abordarán temas operativos como desarrollo de código, integración de componentes, resolución de errores y diseño de interfaz. 3. Frecuencia y medios de comunicación: Las comunicaciones se mantendrán a través de canales digitales, como correo electrónico, Google Drive y reuniones virtuales mediante plataformas como Meet o Zoom. Se registrarán las actas de cada reunión para documentar avances y acuerdos. 4. Stakeholders del proyecto: - Equipo de desarrollo: encargados de la implementación técnica y pruebas. - Docente o supervisor académico: responsable de la evaluación y seguimiento del proyecto. - Usuarios de prueba (trabajadores y clientes potenciales): aportan retroalimentación sobre la funcionalidad y usabilidad. - Institución educativa o incubadora (si aplica): supervisa el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad. Este plan busca mantener una comunicación constante, transparente y documentada, garantizando la toma de decisiones informadas y la adaptación del proyecto a las condiciones del mercado y los usuarios.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.