Plan de Comunicaciones

del Proyecto

MyJobs

Fecha:

03/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	2

Restricciones y Premisas	3

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	4

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	5

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	6

Diagrama de Flujo de Información	6

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | MyJobs |
| Fecha de preparación | 03/11/2025 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal | Duoc Uc |
| Gerente de Proyecto | Sebastián Palacios |

# Restricciones y Premisas

Restricciones de Tiempo

- El desarrollo debe completarse dentro del bimestre académico, limitando el tiempo para investigación, codificación y pruebas.

- Los informes de avance deben entregarse semanalmente, y el informe final en la última semana del periodo.

- La disponibilidad de los integrantes para reuniones es reducida debido a sus horarios académicos.

- Las etapas de validación con usuarios reales son limitadas y deberán realizarse con simulaciones controladas.

#### Restricciones Técnicas

- El sistema se debe desarrollar utilizando tecnologías accesibles y de código abierto (Angular 17, TypeScript, Java 17, MySQL 8.0/MySQL).

- No se contará con servidores dedicados, por lo que se utilizarán servicios gratuitos o de prueba en la nube.

- El prototipo debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) con interfaz responsive mediante Angular Material en esta fase.

- La capacidad de almacenamiento y el rendimiento estarán limitados por el uso de tecnologías open source y containerización.

#### Restricciones de Recursos

- No se dispone de presupuesto económico para contratar servicios externos ni comprar licencias.

- Se trabajará únicamente con equipos personales y conexión a internet doméstica.

- El desarrollo dependerá del acceso a herramientas gratuitas para diseño, gestión y control de versiones (Figma, GitHub, Canva, Google Drive).

#### Restricciones Organizacionales

- El equipo está compuesto por un número limitado de integrantes, lo que restringe la división de tareas especializadas.

- La comunicación con el docente guía o evaluador está limitada a horarios académicos definidos.

#### Restricciones del Entorno o Contexto

- La validación del sistema depende de la participación de usuarios reales (trabajadores y clientes), lo cual puede ser limitado durante el desarrollo.

- Las condiciones del mercado local y el nivel de digitalización de los emprendedores pueden afectar la adopción inicial.

- Posibles interrupciones de conexión a internet o fallas técnicas pueden afectar las reuniones y el desarrollo remoto.

#### Restricciones Legales y Éticas

- Se debe cumplir con las normas de privacidad y protección de datos personales, evitando el uso real de información sensible durante la etapa de pruebas.

- No se permitirá la publicación de datos falsos o contenido inapropiado en el prototipo.

- Toda la información utilizada será simulada o anonimizada para respetar la confidencialidad.

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Los requisitos de comunicación del proyecto han sido diseñados para garantizar que todos los stakeholders reciban la información necesaria de manera oportuna y efectiva durante las 9 semanas de duración. El equipo de desarrollo mantiene sincronización diaria mediante reuniones stand-up virtuales de 15 minutos a través de la Plataforma Ava, donde se reportan avances, impedimentos y planificación del día. Para la comunicación técnica, se utiliza GitHub como medio principal para code reviews y pull requests, con un plazo máximo de respuesta de 24 horas, asegurando calidad de código y transferencia de conocimiento entre desarrolladores. Adicionalmente, se realizan Sprint Reviews cada 3 semanas (semanas 3, 6 y 9) con formato de presentación y demo en vivo, donde participan el equipo completo, el Product Owner y el Profesor Alonso Castillo como aprobador principal.

Para los stakeholders académicos e industriales, se han establecido reportes de progreso formal en las semanas 3, 6 y 9, que incluyen métricas del sprint, funcionalidades completadas y documentación técnica, entregados vía email y plataforma académica con 48 horas de anticipación. Las validaciones industriales se programan en las semanas 4 y 8 mediante sesiones presenciales o virtuales de testing con trabajadores y clientes potenciales, coordinadas con 1 semana de anticipación por el Product Owner. El seguimiento académico semanal con el Profesor Alonso Castillo permite aprobar decisiones estratégicas, ajustes de scope y cambios de prioridades mediante reuniones formales de 30-45 minutos. Todos estos canales y frecuencias han sido definidos considerando la naturaleza académica del proyecto, la duración limitada de 9 semanas, y la necesidad de mantener informados tanto a evaluadores académicos como a usuarios finales del sistema.

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Sincronizar equipo y detectar impedimentos | Estado de tareas, blockers, plan del día | Reunión virtual 15 minutos | Plataforma Ava / Google Meet | Martes - Domingo 9:00 pm | Inmediato | Scrum Master | Profesor Alonso Castillo | Equipo de desarrollo |
| Sprint Review | Presentar avances del sprint y obtener feedback | Funcionalidades completadas, demos en vivo, retrospectiva | Reunión presencial/virtual 60 minutos | Google Meet con compartir pantalla | Cada 3 semanas (3 sprints totales) | 24 horas antes | Scrum Master | Product Owner + Profesor Alonso Castillo | Equipo completo + stakeholders |
| Code Reviews y Pull Requests | Asegurar calidad de código y transferencia de conocimiento | Revisión de código, comentarios técnicos, aprobaciones | Asincrónico mediante plataforma | GitHub | Continuo (cada PR generado) | Máximo 24 horas | Desarrollador autor del PR | Líder técnico o peer reviewer | Equipo de desarrollo técnico |
| Reportes de Progreso Académico | Documentar avances para evaluación académica | Métricas del sprint, funcionalidades, documentación técnica | Documento formal + presentación | Email + plataforma académica | Semanas 3, 6 y 9 | 48 horas antes de fecha límite | Product Owner | Profesor Alonso Castillo | Profesor guía y comité evaluador |
| Validación Industrial | Obtener feedback de usuarios reales y ajustar requisitos | Prototipos, demos, encuestas de usabilidad, feedback usuarios | Reunión + sesión de testing | Presencial o Google Meet | Semanas 4 y 8 | 1 semana antes | Product Owner | Stakeholders externos | Trabajadores y clientes potenciales |
| Seguimiento Académico | Recibir directrices y aprobar decisiones estratégicas | Ajustes de scope, cambios de prioridades, cronograma | Reunión formal 30-45 minutos | Presencial o videoconferencia | Semanal | 24 horas antes | Scrum Master o Product Owner | Profesor Alonso Castillo | Representantes del equipo |
| Comunicación Técnica | Resolver decisiones de arquitectura e implementación | Decisiones técnicas, arquitectura, tecnologías | Documento + discusión asincrónica | GitHub Issues + Slack/Discord | Según necesidad del proyecto | 48 horas para decisiones críticas | Líder técnico | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo técnico |
| Reuniones retroalimentacion | obtener retroalimentacion | retroalimentar entregas semanales | reuniones | Plataforma Ava | una vez a la semana | dentro de la semana | Profesor Alonso Castillo | Profesor Alonso Castillo | Equipo del proyecto |

# Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Para asegurar una comunicación fluida y efectiva durante todo el desarrollo del proyecto, se han destinado recursos tanto tecnológicos como humanos. Entre las principales herramientas de comunicación, se utilizarán Google Meet y Discord para realizar reuniones semanales de coordinación, mientras que WhatsApp servirá como medio rápido para resolver dudas y coordinar tareas diarias. Asimismo, el correo electrónico institucional (Gmail) se empleará para la entrega formal de informes y el envío de notificaciones relevantes al docente guía o evaluadores.

En cuanto a las plataformas de gestión y colaboración, se recurrirá a Google Drive para el almacenamiento compartido de documentos y a herramientas como GitHub Projects/Issues para la planificación y seguimiento de sprints de actividades y el seguimiento del progreso. El desarrollo seguirá la estructura de microservicios con repositorio Git organizado en backend/ y frontend/, lo que permitirá mantener un registro actualizado del código y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Respecto a los recursos humanos, todos los miembros del equipo participarán activamente en la comunicación interna y externa del proyecto. El líder del equipo será el responsable de centralizar la información, redactar los informes de avance y mantener el contacto directo con el docente guía. Además, cada integrante se encargará de documentar sus avances y compartirlos con el grupo para garantizar la transparencia y el orden en las etapas de desarrollo.

Finalmente, se destinarán aproximadamente dos horas semanales a reuniones de coordinación y revisión de avances, complementadas con breves actualizaciones diarias. Cada integrante trabajará con su equipo personal y conexión a internet doméstica, utilizando únicamente tecnologías gratuitas y accesibles en línea, lo que permitirá mantener la comunicación constante y sin interrupciones durante todo el proyecto.

# Diagrama de Flujo de Información

se adjunta el diagrama de flujo en un archivo pdf en el repositorio.

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html