Plan de Gestión de Calidad

EnTuZona

EnTuZona

El Rosal 2015

03/11/2025

Introducción

El propósito de este documento es establecer las directrices y estrategias que garantizarán la calidad en todas las etapas del desarrollo del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega final del producto. A través del Plan de Gestión de Calidad, se busca asegurar que la portal de trabajo EnTuZona con arquitectura de microservicios cumpla con los requisitos funcionales (CRUD de ofertas, aplicaciones, reseñas) y no funcionales (seguridad JWT, rendimiento, escalabilidad), satisfaciendo tanto las expectativas del cliente como los estándares académicos establecidos.

Este plan tiene como finalidad definir los criterios, procedimientos y métricas de evaluación que se aplicarán al producto y a los procesos de desarrollo, promoviendo la mejora continua, la detección temprana de errores y la coherencia en la documentación. Además, orienta al equipo de trabajo en la aplicación de buenas prácticas de desarrollo, garantizando que el resultado final sea un sistema confiable, eficiente y alineado con los objetivos del proyecto.

Objetivo del Plan de Gestión de Calidad

El objetivo general del Plan de Gestión de Calidad es garantizar que el desarrollo de la plataforma web cumpla con los estándares de calidad establecidos, asegurando que el producto final sea funcional, confiable, seguro y capaz de satisfacer las necesidades tanto de los trabajadores como de los potenciales clientes.

- Definir y aplicar criterios de calidad que aseguren el cumplimiento de los requisitos del sistema.

- Implementar controles y pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento y la estabilidad del software.

- Mantener una documentación clara y actualizada que respalde el proceso de desarrollo y facilite la mejora continua.

Tiempos de entrega para paquetes de trabajo (Procesos / Entregables del proyecto sujetos a revisión de calidad)

Durante el desarrollo del proyecto, se establecerán revisiones de calidad sobre los principales entregables y procesos críticos, asegurando que cada etapa avance conforme a los estándares definidos y que el producto final cumpla con los objetivos planteados. Aunque todo el proyecto estará sujeto a seguimiento de calidad, se priorizarán las fases y productos más relevantes para la continuidad del desarrollo dentro del plazo establecido de ocho semanas.

Los entregables sujetos a revisión de calidad incluyen:

- Documento de análisis y diseño del sistema (Semana 2): revisión de la estructura funcional, requerimientos y diagramas, asegurando coherencia técnica y viabilidad.

- API REST funcional con endpoints de autenticación y CRUD básico (Semana 4): evaluación del cumplimiento de requisitos básicos de registro con roles, autenticación JWT, publicación de ofertas/servicios, sistema de aplicaciones y moderación.

- Versión intermedia del sistema (Semana 6): verificación de la integración entre microservicios (auth-service, user-service, job-service, worker-service, review-service) y corrección de errores detectados en pruebas previas.

- Sistema completo desplegado con Docker Compose y documentación técnica (Semana 8): revisión completa del funcionamiento, estabilidad, presentación y entrega de informes finales.

Los procesos sujetos a control de calidad incluyen la codificación en Java/TypeScript, validación con DTOs y validators, pruebas con JUnit y Jasmine, documentación técnica y gestión de la comunicación del equipo. Cada revisión será planificada de acuerdo con el cronograma del proyecto, priorizando los elementos que influyen directamente en la línea crítica y en la entrega final del producto.

Asignación de responsables del seguimiento de la calidad

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Sebastián Palacios | Líder de Proyecto | Supervisar la ejecución general del proyecto, asegurar el cumplimiento de los plazos y verificar la correcta aplicación del plan de calidad en cada etapa. |
| Daniel Roa | Desarrollador / Encargado Técnico | Implementar las funcionalidades del sistema según los estándares definidos, realizar pruebas técnicas y corregir errores detectados durante las revisiones. |

Estándares de Calidad

El equipo documentará los requisitos y estándares de calidad mediante registros de avance semanal, informes de revisión técnica y validaciones funcionales del sistema. Cada estándar permitirá medir el cumplimiento del proyecto en relación con los objetivos planteados, asegurando que los entregables se ajusten a los tiempos, funcionalidades y niveles de calidad esperados. Los resultados se contrastarán con el cronograma, los reportes de desarrollo y las pruebas del sistema.

| Estándar | Descripción | Indicador | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de plazos y entregas | Verificar que todas las etapas y entregables se desarrollen dentro de los tiempos definidos en el cronograma del proyecto. | Porcentaje de hitos entregados dentro del plazo planificado. | Cronograma del proyecto y reportes semanales de avance. |
| Calidad funcional del sistema | Evaluar que las funcionalidades principales (registro con roles, autenticación JWT, publicación de ofertas/servicios, sistema de aplicaciones y moderación) operen correctamente según los requerimientos definidos. | Porcentaje de casos de prueba exitosos sobre el total de pruebas realizadas. | Resultados de pruebas unitarias y funcionales documentadas. |
| Calidad de la documentación técnica y de usuario | Asegurar que la documentación esté completa, clara y actualizada, incluyendo diseño, pruebas y manual de uso del sistema. | Nivel de cumplimiento de los requisitos de documentación según lista de verificación. | Informes técnicos, manual de usuario y retroalimentación del docente guía. |
| Satisfacción del usuario de prueba | Medir la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso, utilidad y confianza del sistema. | Promedio de satisfacción igual o superior a 80% en encuestas de retroalimentación. | Formularios o encuestas aplicadas durante las pruebas de usuario. |

Atributos de Calidad

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Confiabilidad | La plataforma debe mantener un funcionamiento estable, sin interrupciones ni errores críticos, asegurando que los usuarios puedan registrarse, validar su identidad y buscar servicios sin fallas en el sistema. |
| Usabilidad | El sistema debe ofrecer una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, permitiendo que trabajadores y clientes con distintos niveles de experiencia tecnológica puedan interactuar sin dificultad. |
| Eficiencia | El tiempo de respuesta en los procesos de registro, búsqueda y validación debe ser rápido, optimizando los recursos disponibles y evitando esperas innecesarias. |
| Seguridad | Se debe garantizar la protección de los datos personales y la veracidad de los perfiles mediante mecanismos de validación y almacenamiento seguro de la información. |

Indicadores de Calidad

| Indicador | Descripción | Atributo |
| --- | --- | --- |
| Índice de desempeño del cronograma | Mide el grado de cumplimiento de los tiempos y recursos definidos en el cronograma del proyecto. | Cumplimiento de plazos. |
| Tasa de éxito en pruebas funcionales | Evalúa el porcentaje de funcionalidades principales (registro, validación y búsqueda) que operan correctamente según los requisitos definidos. | Confiabilidad y eficiencia. |
| Nivel de satisfacción del usuario de prueba | Determina el grado de satisfacción de los usuarios en relación con la facilidad de uso, navegación y utilidad general de la plataforma. | Usabilidad. |

Instrumento de medición de Calidad

| Instrumento | Descripción | Estándar | Atributos | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de pruebas funcionales | Documento en el que se registran los resultados de cada prueba del sistema, permitiendo medir el grado de éxito en las funcionalidades implementadas. | Cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema. | Confiabilidad y eficiencia | Tasa de éxito en pruebas funcionales |
| Encuesta de satisfacción del usuario | Cuestionario aplicado a los usuarios de prueba para evaluar la percepción sobre la facilidad de uso, diseño y utilidad de la plataforma. | Evaluación de la experiencia del usuario durante el uso del sistema. | Usabilidad. | Nivel de satisfacción del usuario de prueba. |
| Lista de verificación de documentación | Formato utilizado para revisar la completitud, coherencia y actualización de la documentación técnica y funcional del proyecto. | Cumplimiento de los requisitos de documentación técnica. | Mantenibilidad. | Porcentaje de documentación completada y validada. |

Mediciones del Control de Calidad

Esta sección se debe establecer la manera de registrar los controles del seguimiento del proceso de gestión de calidad acorde a la definición de los puntos anteriores. Esta información puede expresada en base a una tabla como la que aparece a continuación:

| Fecha | Proceso /Producto medido | Valor requerido | Valor obtenido | ¿Es aceptable? | Recomendación | Fecha de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/11/2025 | Revision de documentos / Entregables | 60% de los documentos completados | 80% de los documentos completados | Aceptable | completar documentos incompletos | 10/11/2025 |
| 10/11/2025 | Pruebas de registro de trabajadores | 50% | 50% | Aceptable | Mejorar la verificacion por rut del microemprendedor | 17/11/2025 |

Aceptación del patrocinador del proyecto

Aprobado por:

Sebastian Palacios			Spalacios			03/11/2025

Nombre 				Firma				Fecha

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html