Plan de Gestión

de Riesgos

EnTuZona

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Propósito y Alcance del Plan	3

Metodología	4

Roles y Responsabilidades	5

Calendario	6

Categorías de Riesgo	6

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	6

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	7

Definiciones de Probabilidad	7

Definiciones de Impacto	8

Matriz de Probabilidad e Impacto	9

Amenazas (Riesgos)	9

Oportunidades	10

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	10

Formatos de los Informes	11

Seguimiento	11

Aprobaciones	11

Referencias	12

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | EnTuZona |
| --- | --- |
| Proyecto | EnTuZona Portal de trabajo completo donde las personas pueden publicar servicios profesionales y ofertas laborales, con sistema de autenticación JWT, perfiles verificados (Trabajador, Empleador, Moderador), sistema de reseñas y calificaciones, y panel de moderación. |
| Fecha de preparación | 03/11/2025 |
| Cliente | Trabajadores y Empleadores |
| Patrocinador principal | N/A |
| Gerente de Proyecto | Sebastian Palacios |

# Propósito y Alcance del Plan

El propósito del Plan de Gestión de Riesgos es identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo de la plataforma EnTuZona, garantizando la continuidad y calidad del proyecto. Su alcance abarca todas las fases del desarrollo, desde la planificación hasta la implementación final, considerando tanto riesgos técnicos como organizacionales.

Este plan se integra directamente con el Plan de Calidad, el Plan de Comunicaciones y el Cronograma del Proyecto, asegurando una gestión coordinada que permita tomar decisiones preventivas y correctivas de manera oportuna.

# Metodología

Para la gestión de riesgos del proyecto EnTuZona se adoptará el marco de trabajo ágil Scrum, por su flexibilidad y capacidad para adaptarse a cambios o imprevistos durante el desarrollo. El proyecto se ejecutará en iteraciones semanales, lo que permitirá identificar, analizar y mitigar riesgos de manera continua a lo largo de las ocho semanas de implementación.

Se aplicará un análisis cualitativo para evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo, clasificándolos según su nivel de severidad, y un análisis cuantitativo para estimar su posible efecto en los plazos, costos y recursos del proyecto. Asimismo, se emplearán simulaciones y revisiones periódicas para anticipar desviaciones y tomar decisiones informadas.

Las actividades de gestión de riesgos incluirán:

- Identificación: Detección de riesgos potenciales en reuniones diarias de equipo.

- Análisis: Evaluación de impacto y probabilidad mediante una matriz de riesgo.

- Planificación de respuestas: Definición de estrategias preventivas y planes de contingencia.

- Monitoreo y control: Seguimiento semanal de los riesgos activos y actualización del registro de riesgos.

Esta metodología es adecuada al tamaño y complejidad del proyecto EnTuZona, ya que favorece una gestión ágil, colaborativa y adaptable ante los desafíos del desarrollo.

# Roles y Responsabilidades

En el proyecto EnTuZona, la gestión de riesgos será responsabilidad compartida entre los distintos miembros del equipo y partes interesadas, garantizando un control efectivo y la implementación oportuna de medidas preventivas y correctivas.

- Gerente de Proyecto: Supervisa todo el proceso de gestión de riesgos, asegurando que se cumplan las políticas establecidas, se actualicen los registros de riesgos y se tomen decisiones correctivas cuando sea necesario.

- Equipo de Desarrollo: Identifica y reporta riesgos técnicos, como fallas en la integración de módulos, errores en el código o retrasos en las entregas; además, participa en la definición y ejecución de las acciones de mitigación.

- Equipo de Diseño y UX/UI: Detecta posibles riesgos relacionados con la experiencia del usuario, usabilidad y accesibilidad de la plataforma.

- Stakeholders (Emprendedores y Usuarios de la Plataforma): Aportan retroalimentación sobre riesgos operativos o funcionales que puedan afectar el uso o la confianza en el sistema.

- Especialistas Externos (si aplica): Podrán colaborar en la identificación de riesgos de seguridad, validación de datos o escalabilidad del sistema, brindando asesoría técnica o metodológica.

Esta distribución de roles permite mantener una comunicación clara, una rápida reacción ante contingencias y una gestión integral de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto EnTuZona.

# Calendario

La gestión de riesgos del proyecto EnTuZona se integrará de manera continua en el cronograma general, asegurando un monitoreo constante y una rápida respuesta ante cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos. Desde la primera semana se realizará una evaluación inicial de riesgos, identificando los principales factores que podrían impactar en el desarrollo.

A lo largo de las ocho semanas de ejecución, se llevarán a cabo revisiones semanales durante las reuniones de seguimiento, donde se analizarán nuevos riesgos y se actualizará el registro correspondiente. Los planes de respuesta se implementarán inmediatamente después de detectarse un riesgo crítico, con un control posterior para evaluar la efectividad de las acciones tomadas.

En la semana 4, se realizará una revisión intermedia para evaluar el estado general de los riesgos y ajustar las estrategias de mitigación según los avances del proyecto. Finalmente, en la semana 8, se efectuará una evaluación final de riesgos, verificando que todos los incidentes se hayan gestionado y documentado adecuadamente, garantizando la estabilidad y continuidad del sistema EnTuZona.

# Categorías de Riesgo

Para una gestión efectiva en el proyecto EnTuZona, los riesgos se agrupan en distintas categorías que permiten identificar y priorizar las áreas más críticas. Esta clasificación facilita el análisis, la planificación de respuestas y el seguimiento a lo largo del desarrollo del proyecto:

- Riesgos Técnicos: Relacionados con fallos en la programación, problemas de compatibilidad entre sistemas, errores en la base de datos o dificultades en la integración de módulos de la plataforma.

- Riesgos Operativos: Asociados a retrasos en las tareas, errores de comunicación interna, falta de cumplimiento en los plazos establecidos o baja disponibilidad de recursos humanos.

- Riesgos Financieros: Vinculados con la limitación de recursos económicos, aumento de costos imprevistos o falta de herramientas tecnológicas necesarias para completar el proyecto.

- Riesgos de Seguridad: Relacionados con vulnerabilidades en la protección de datos personales, ataques informáticos o fallos en la validación de usuarios y autenticación.

- Riesgos Legales y Regulatorios: Incluyen incumplimientos en políticas de privacidad, manejo de datos personales o derechos de uso de imágenes e información de los usuarios.

- Riesgos de Aceptación del Usuario: Derivados de la falta de confianza en la plataforma, dificultades de uso o baja adopción por parte de los trabajadores y clientes.

Esta categorización permite enfocar las estrategias de mitigación en los aspectos más sensibles del proyecto, garantizando el éxito y la sostenibilidad de EnTuZona.

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

La Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) del proyecto EnTuZona organiza los posibles riesgos en niveles jerárquicos, facilitando su identificación, análisis y control. Este esquema asegura que todas las áreas del proyecto sean consideradas y que los riesgos se gestionen de forma integral:

1. Riesgos Técnicos

- 1.1 Errores en el desarrollo o codificación del sistema.

- 1.2 Fallas en la integración de microservicios y comunicación con MySQL mediante Spring Data JPA.

- 1.3 Problemas de rendimiento o tiempos de carga elevados.

- 1.4 Incompatibilidad con configuraciones de Docker o versiones de dependencias o dispositivos.

2. Riesgos Operativos

- 2.1 Retrasos en la ejecución de tareas o entregas parciales.

- 2.2 Falta de coordinación o comunicación entre los miembros del equipo.

- 2.3 Escasez o rotación de personal clave durante el proyecto.

3. Riesgos Financieros

- 3.1 Presupuesto insuficiente para cubrir recursos tecnológicos.

- 3.2 Costos adicionales por licencias o infraestructura no prevista.

- 3.3 Dependencia de herramientas gratuitas con limitaciones funcionales.

4. Riesgos de Seguridad

- 4.1 Vulnerabilidades en autenticación JWT o exposición de endpoints sin autorización.

- 4.2 Ataques informáticos o pérdida de información.

- 4.3 Fallos en Spring Security, tokens JWT expirados o configuración incorrecta de CORS.

5. Riesgos Legales y Regulatorios

- 5.1 Incumplimiento de normativas de privacidad de datos (como la Ley 19.628).

- 5.2 Uso indebido de contenido protegido o sin derechos.

- 5.3 Falta de políticas claras de términos y condiciones del servicio.

6. Riesgos de Aceptación del Usuario

- 6.1 Resistencia al uso de la plataforma por parte de trabajadores.

- 6.2 Dificultades de navegación o mala experiencia de usuario (UX).

- 6.3 Falta de confianza en la verificación de perfiles y datos.

Esta estructura permite un seguimiento sistemático de los riesgos de EnTuZona, garantizando que cada categoría y subcategoría sea evaluada y tratada con acciones específicas.

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

| Muy Alta | La ocurrencia del riesgo es casi segura (superior al 80%). Es altamente probable que el evento se materialice si no se toman medidas preventivas inmediatas. |
| --- | --- |
| Alta | Existe una probabilidad significativa (entre 60% y 80%) de que el riesgo ocurra, por lo que requiere monitoreo constante y acciones de mitigación tempranas. |
| Media | El riesgo tiene una posibilidad moderada de ocurrir (entre 40% y 60%). Se debe vigilar su evolución y planificar una respuesta preventiva. |
| Baja | La probabilidad de ocurrencia es reducida (entre 20% y 40%). Puede ser monitoreado de manera periódica sin necesidad de intervención inmediata. |
| Muy Baja | Es poco probable que el riesgo ocurra (menos del 20%). Su impacto potencial es mínimo y no requiere medidas específicas, más allá de la observación general. |

## Definiciones de Impacto

Define cómo afecta el riesgo los objetivos del proyecto (alcance, cronograma, calidad, entre otros). Agrega todos los objetivos que consideres pertinentes de acuerdo con tu proyecto. (Calcular de acuerdo con el proyecto)

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Impacto mínimo, sin alterar funcionalidades principales. | Ajustes menores en una función no crítica. | Reducción parcial del alcance previsto en una entrega. | Eliminación de una funcionalidad importante o rediseño de módulo. | Pérdida significativa del alcance o necesidad de replantear el proyecto |
| Cronograma | Retraso menor a 2 días, sin afectar dependencias. | Retraso de 2–3 días, afecta tareas menores.. | Retraso de 1 semana, compromete una iteración o sprint. | Retraso de 2 semanas, afecta la entrega final prevista. | Retraso ≥ 3 semanas, impide cumplir con la fecha límite del proyecto. |
| Calidad | Desviación leve, sin impacto visible para el usuario. | Pequeños defectos o inconsistencias corregibles rápidamente | Errores que afectan el uso de algunas funciones. | Fallos que degradan el rendimiento o la experiencia del usuario. | Producto no funcional o que no cumple los estándares mínimos de calidad. |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,0045 ⚪ | 0,09⚪ | 0,18⚪ | 0,36⚫ | 0,72⚫ |
| Alta | 0,75 | 0,0375 ⚪ | 0,075⚪ | 0,15⚪ | 0,30⚫ | 0,60⚫ |
| Media | 0,50 | 0,025 ⚪ | 0,05⚪ | 0,10⚪ | 0,20🔵 | 0,40⚫ |
| Baja | 0,25 | 0,25 ⚪ | 0,0125⚪ | 0,025⚪ | 0,05⚪ | 0,20🔵 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,005 ⚪ | 0,01⚪ | 0,02⚪ | 0,04⚪ | 0,08⚪ |

## ⚪ Bajo (0,00-0,10): Monitoreo rutinario

## 🔵 Medio (0,11-0,20): Atención regular y planes de contingencia

## ⚫ Alto (0,21-0,40): Gestión activa y mitigación prioritaria

## ⚫ Crítico (0,41-1,00): Acción inmediata y escalamiento

## Amenazas (Riesgos)

| ID | Riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto | Respuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en la entrega de módulos por falta de coordinación entre el equipo. | Cronograma | Media | Alta | Establecer reuniones semanales de seguimiento y definir responsables por tarea. | En curso |
| R-02 | Dificultades técnicas en la integración de la pasarela de pago. | Técnica | Media | Alta | Investigar opciones de integración anticipadamente y probar entornos sandbox. | Pendiente |
| R-03 | Baja participación de microemprendedores en la plataforma durante las pruebas. | Operacional / Usuarios | Alta | Media | Implementar campaña de difusión y simplificar el proceso de registro. | Pendiente |
| R-04 | Pérdida de información o fallos en la base de datos. | Técnica / Seguridad | Baja | Muy Alta | Realizar copias de seguridad semanales y pruebas de recuperación | Controlado |
| R-05 | Cambios en los requisitos solicitados por el cliente o docente guía. | Alcance | Media | Media | Documentar los cambios y aplicar control de versiones en los entregables. | Abierto |

## Oportunidades

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,0045 ⚪ | 0,09⚪ | 0,18⚪ | 0,36⚫ | 0,72⚫ |
| Alta | 0,75 | 0,0375 ⚪ | 0,075⚪ | 0,15⚪ | 0,30⚫ | 0,60⚫ |
| Media | 0,50 | 0,025 ⚪ | 0,05⚪ | 0,10⚪ | 0,20🔵 | 0,40⚫ |
| Baja | 0,25 | 0,25 ⚪ | 0,0125⚪ | 0,025⚪ | 0,05⚪ | 0,20🔵 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,005 ⚪ | 0,01⚪ | 0,02⚪ | 0,04⚪ | 0,08⚪ |

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Patrocinador del Proyecto: Acepta un nivel medio de riesgos técnicos, siempre que existan planes de mitigación claros. Sin embargo, tiene tolerancia muy baja a riesgos financieros, requiriendo control estricto del presupuesto y justificación de cualquier desviación.

Equipo de Desarrollo: Posee una tolerancia alta a riesgos técnicos y operativos, al confiar en su capacidad de resolución, pero muestra baja tolerancia a retrasos de cronograma, dado el compromiso con los plazos establecidos.

Usuarios y Trabajadores: Tienen tolerancia baja a riesgos de seguridad y calidad, ya que su confianza en la plataforma depende directamente de la protección de sus datos personales y del correcto funcionamiento del sistema.

Stakeholders institucionales o aliados externos: Presentan tolerancia baja a riesgos legales y de reputación, exigiendo cumplimiento normativo total y transparencia en los procesos.

# Formatos de los Informes

Reporte Semanal de Riesgos: Documento breve que detalla los riesgos identificados durante la semana, su estado actual (activo, mitigado o cerrado), las acciones de respuesta implementadas y las observaciones del equipo. Será presentado en las reuniones de seguimiento semanales.

Registro Actualizado de Riesgos (Risk Log): Archivo centralizado que contendrá toda la información sobre los riesgos detectados, su probabilidad, impacto, responsable y plan de acción. Este registro se actualizará de manera continua por el gerente de proyecto.

Informe Mensual o de Iteración: Resumen ejecutivo que consolida los riesgos más relevantes, las acciones tomadas y los resultados obtenidos. Se dirigirá al patrocinador y principales stakeholders del proyecto.

Alertas o Comunicaciones Urgentes: En caso de riesgos críticos o imprevistos graves, se emitirán notificaciones inmediatas a través de los canales internos (correo o reuniones extraordinarias), garantizando una respuesta rápida y coordinada.

# Seguimiento

El proceso de seguimiento de riesgos en el proyecto EnTuZona se llevará a cabo de manera continua durante todas las fases del desarrollo, con el propósito de identificar cambios en los riesgos existentes y detectar la aparición de nuevos. Este seguimiento garantizará que las acciones de mitigación y contingencia se implementen oportunamente, manteniendo el control y la estabilidad del proyecto.

Las principales actividades de seguimiento incluirán:

- Monitoreo semanal de los riesgos activos mediante reuniones de control y revisión del registro de riesgos.

- Uso de tableros de control digitales para visualizar el estado de cada riesgo (nivel, impacto, responsable y acciones tomadas).

- Sistemas de alerta para riesgos críticos que requieran intervención inmediata.

- Reevaluación de riesgos al inicio de cada fase o iteración, ajustando las estrategias de respuesta según el progreso y nuevas condiciones del entorno.

- Actualización del registro de riesgos (Risk Log) por el gerente de proyecto, garantizando trazabilidad y documentación completa de cada cambio.

# Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Sebastian Palacios | ## 03/11/2025 | ## Spalacios |

# Referencias

## Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

## PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html