Plan de Pruebas de Software

EnTuZona

Fecha

03/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen Ejecutivo	3

Alcance de las Pruebas	4

Elementos de Pruebas	4

Funcionalidades a No Probar	4

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	4

Criterios de Aceptación o Rechazo	5

Criterios de Aceptación o Rechazo	5

Criterios de Suspensión	5

Criterios de Reanudación	5

Entregables	6

Recursos	6

Requerimientos de Entornos – Hardware	6

Requerimientos de Entornos – Software	7

Herramientas de Pruebas Requeridas	8

Personal	9

Planificación y Organización	10

Procedimientos para las Pruebas	10

Matriz de Responsabilidades	12

Cronograma	12

Premisas	12

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | EnTuZona |
| --- | --- |
| Proyecto | EnTuZona Portal de trabajo completo donde las personas pueden publicar servicios profesionales y ofertas laborales, con sistema de autenticación JWT, perfiles verificados (Trabajador, Empleador, Moderador), sistema de reseñas y calificaciones, y panel de moderación. |
| Fecha de preparación | 03/11/2025 |
| Cliente | Trabajadores y Empleadores |
| Patrocinador principal | N/A |
| Gerente / Líder de Proyecto | Sebastian Palacios |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Daniel Roa |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastian Palacios | Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto | 03/11/2025 | Spalacios |

# Resumen Ejecutivo

El Plan de Pruebas del proyecto EnTuZona tiene como propósito garantizar la calidad, fiabilidad y correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación final. Se trata de un plan maestro, que abarca la planificación general del proceso de pruebas, incluyendo las pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de aceptación por parte del usuario.

El alcance de este plan comprende todas las funcionalidades esenciales de EnTuZona, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de ofertas laborales, servicios de trabajadores, sistema de aplicaciones, autenticación JWT y panel de moderación. Quedan fuera de este plan los aspectos no críticos o de terceros, como integraciones externas aún no confirmadas o módulos futuros en desarrollo.

Las restricciones principales incluyen la disponibilidad limitada de recursos humanos especializados en pruebas automatizadas, un plazo de ejecución de ocho semanas establecido por el cronograma general del proyecto, y un presupuesto acotado que restringe la adquisición de herramientas comerciales avanzadas.

El esfuerzo estimado contempla la participación del equipo de desarrollo y QA en un proceso continuo de verificación y validación, con iteraciones semanales y revisiones de calidad alineadas con los entregables del proyecto. Este plan busca asegurar que el producto final cumpla con los requisitos definidos y ofrezca una experiencia de usuario estable, eficiente y confiable.

# Alcance de las Pruebas

## Elementos de Pruebas

1. Módulo de Autenticación JWT y Registro de Usuarios

- Elementos a evaluar: Registro con roles (TRABAJADOR/EMPLEADOR), login con JWT, refresh tokens y validaciones de datos.

- Objetivo: Garantizar la seguridad mediante Spring Securityy tokens JWT válidos, evitando accesos no autorizados.

#### 2. Módulo de Ofertas Laborales

- Elementos a evaluar: Creación, edición, eliminación y búsqueda de ofertas laborales y filtrado de resultados.

- Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del CRUD y estados de moderación y la correcta actualización de datos en tiempo real.

#### 3. Módulo de Servicios de Trabajadores

- Elementos a evaluar: Creación, edición, eliminación y moderación de servicios profesionales.

- Objetivo: Asegurar que los trabajadores puedan gestionar sus servicios y empleadores publicar ofertas sin errores y que los cambios se reflejen correctamente en la interfaz del usuario.

#### 4. Módulo de Aplicaciones a Ofertas

- Elementos a evaluar: Aplicar a ofertas, ver mis aplicaciones, gestión de aplicantes por empleadores.

- Objetivo: Confirmar que las flujo completo de aplicaciones funcione correctamente y relevantes, optimizando la experiencia del usuario.

#### 5. Módulo de Moderación

- Elementos a evaluar: Aprobación/rechazo de ofertas y servicios, listado de pendientes, envío y recepción de mensajes.

- Objetivo: Validar la correcto funcionamiento del workflow de moderación entre usuarios dentro de la aplicación.

#### 6. Módulo de Reseñas y Calificaciones

- Elementos a evaluar: Sistema de reseñas con puntuación y comentarios para ofertas y servicios.

- Objetivo: Asegurar que el sistema de reseñas calcule promedios y muestre correctamente las calificaciones y almacene la información de manera coherente.

#### 7. API Gateway y Endpoints REST

- Elementos a evaluar: Ruteo correcto de peticiones, autenticación en gateway, respuestas HTTP correctas.

- Objetivo: Verificar que el API Gateway redirija correctamente a cada microservicio y control efectivo de la plataforma.

#### 8. Módulo de Rendimiento y Escalabilidad

- Elementos a evaluar: Tiempo de carga, respuesta del servidor y estabilidad bajo diferentes cargas de usuarios.

- Objetivo: Garantizar que la aplicación mantenga un rendimiento óptimo, incluso en condiciones de alta demanda.

Funcionalidades a No Probar

#### Funcionalidades excluidas:

- Integraciones futuras con terceros

  - Razón: Estas integraciones están planeadas para versiones posteriores del sistema y aún no se han definido completamente.

  - Riesgo: Si se implementan sin pruebas futuras, podrían surgir fallos en la conectividad o incompatibilidades con la plataforma.

  - Implicación: No afecta el lanzamiento inicial, pero requiere un plan de pruebas específico para futuras iteraciones.

- Módulos de estadísticas avanzadas

  - Razón: Considerados de baja prioridad en la versión inicial y requieren recursos adicionales de desarrollo.

  - Riesgo: La falta de pruebas podría generar errores de cálculo o reportes incorrectos si se habilitan antes de su validación.

  - Implicación: Se pospone la implementación y pruebas para versiones posteriores, sin impacto crítico en el uso básico de la plataforma.

- Personalización avanzada de perfiles de usuario

  - Razón: Funcionalidad opcional que no afecta las operaciones esenciales del sistema.

  - Riesgo: Posibles inconsistencias en la visualización de perfiles si se habilita sin pruebas.

  - Implicación: Su exclusión no afecta la experiencia mínima requerida por los usuarios para el lanzamiento inicial.

- Notificaciones externas vía SMS o Email

  - Razón: La versión inicial solo contempla notificaciones internas dentro de la aplicación.

  - Riesgo: Los usuarios no recibirán alertas externas hasta que se desarrollen estas funciones, pero no afecta el flujo principal de la plataforma.

  - Implicación: Requiere planificación y pruebas específicas cuando se habilite esta funcionalidad en futuras versiones.

## Enfoque de Pruebas (Estrategia)

#### Tipos de Pruebas

- Pruebas Funcionales:

  - Verificación de la correcta operación de cada módulo principal: registro y autenticación de usuarios, geolocalización de servicios, publicación y edición de anuncios, motor de búsqueda y filtrado, comunicación interna, sistema de calificaciones y panel administrativo.

  - Objetivo: Garantizar que todas las funcionalidades cumplan con los requisitos establecidos y se comporten según lo esperado.

- Pruebas de Integración:

  - Evaluación de la interacción entre módulos, asegurando que los datos fluyan correctamente entre funcionalidades como registro de usuarios, geolocalización y publicación de servicios.

  - Objetivo: Detectar errores en la integración de componentes y evitar fallos en el sistema completo.

- Pruebas de Desempeño:

  - Medición de tiempos de carga, respuesta del servidor y estabilidad de la plataforma bajo diferentes niveles de tráfico de usuarios.

  - Objetivo: Garantizar que la aplicación mantenga un rendimiento óptimo y escalable en condiciones de alta demanda.

- Pruebas de Usabilidad y No Funcionales:

  - Evaluación de la experiencia de usuario (UX), facilidad de navegación, consistencia de interfaz y accesibilidad.

  - Objetivo: Asegurar que la plataforma sea intuitiva, accesible y atractiva para trabajadores y clientes.

- Pruebas de Seguridad:

  - Validación de protección de datos personales, autenticación de usuarios, prevención de accesos no autorizados y resistencia frente a posibles ataques informáticos.

  - Objetivo: Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de la plataforma.

#### Requisitos Especiales y Configuraciones

- Se utilizarán ambientes de prueba controlados que repliquen la configuración de producción.

- Se trabajará con subconjuntos de datos representativos, incluyendo usuarios, servicios y geolocalizaciones reales simuladas.

- Las pruebas de regresión se aplicarán tras cada iteración semanal, asegurando que las nuevas implementaciones no afecten funcionalidades previamente validadas.

#### Alcance y Profundidad

- La estrategia cubre todos los módulos críticos del sistema, excluyendo las funcionalidades opcionales planificadas para futuras versiones.

- Se priorizarán las pruebas de los módulos que impactan directamente en la experiencia del usuario y la confiabilidad del servicio, asegurando un lanzamiento estable y funcional de la plataforma EnTuZona.

# Criterios de Aceptación o Rechazo

## Criterios de Aceptación o Rechazo

#### Criterios de Aceptación:

- Realización del 100% de las pruebas unitarias en todos los módulos críticos.

- Alcanzar al menos un 95% de casos de prueba exitosos en pruebas funcionales e integración.

- Cobertura completa de todas las funcionalidades principales, incluyendo registro, geolocalización, publicación de servicios, comunicación interna y panel administrativo.

- Corrección de al menos el 90% de los defectos detectados, con los restantes documentados y priorizados para futuras iteraciones.

- Verificación de la seguridad y rendimiento del sistema según los parámetros definidos en la estrategia de pruebas.

#### Criterios de Rechazo:

- Incumplimiento de cualquiera de los porcentajes mínimos establecidos para pruebas unitarias, funcionales o de integración.

- Fallos críticos en módulos esenciales que afecten la operación básica de la plataforma.

- Deficiencias significativas en seguridad, desempeño o usabilidad que comprometan la experiencia del usuario.

## Criterios de Suspensión

#### Condiciones de Suspensión:

- Defectos Críticos: Si se detecta un fallo crítico que impida la operación básica de un módulo esencial, como errores en la autenticación, geolocalización o publicación de servicios, se suspenderán las pruebas hasta que se resuelva el problema.

- Alto Porcentaje de Casos Fallidos: Si más del 30% de los casos de prueba ejecutados presentan fallos graves, se detendrá la ejecución para realizar un análisis completo y priorizar la corrección de errores.

- Problemas de Infraestructura o Ambiente de Prueba: Interrupciones en servidores, bases de datos o entornos de prueba que impidan la continuidad de la ejecución de los casos.

- Riesgos de Seguridad Detectados: Si se identifica una vulnerabilidad que pueda comprometer la integridad de los datos o la confidencialidad de los usuarios, se suspenderán las pruebas hasta aplicar las medidas correctivas necesarias.

- Recursos Insuficientes: Falta de personal, tiempo o herramientas necesarias para continuar las pruebas sin afectar la calidad de los resultados.

## Criterios de Reanudación

Los criterios de reanudación de pruebas establecen las condiciones necesarias para reiniciar la ejecución de casos de prueba en el proyecto EnTuZona después de una suspensión, asegurando que los resultados sean confiables y válidos.

#### Condiciones para la Reanudación:

- Corrección de Defectos Críticos: Todos los errores graves que causaron la suspensión, como fallos en módulos esenciales (autenticación, geolocalización o publicación de servicios), deben ser corregidos y validados.

- Estabilidad del Ambiente de Prueba: Los servidores, bases de datos y entornos de prueba deben estar operativos y funcionando correctamente, garantizando condiciones controladas para la ejecución.

- Verificación de Seguridad: Se deben implementar y comprobar las medidas correctivas para cualquier vulnerabilidad o riesgo de seguridad detectado.

- Revisión y Aprobación por el Equipo de QA: El responsable de calidad debe confirmar que los problemas iniciales fueron resueltos y que las pruebas pueden continuar sin comprometer la integridad de los resultados.

- Disponibilidad de Recursos: Personal, herramientas y tiempo suficientes deben estar asegurados para retomar las pruebas según lo planificado.

# Entregables

#### Principales Entregables:

- Documento del Plan de Pruebas: Contiene la estrategia, alcance, criterios de aceptación, enfoques, tipos de pruebas y metodologías a utilizar.

- Casos de Prueba: Conjunto detallado de pruebas a ejecutar, incluyendo descripción, datos de entrada, resultados esperados y criterios de éxito.

- Especificaciones de Diseño de Casos: Documentación técnica que describe cómo se estructuran los casos de prueba y su relación con los módulos del sistema.

- Registro de Errores (Logs): Listado de defectos encontrados, con detalles sobre su ubicación, gravedad, estado y responsables de su corrección.

- Reportes de Incidencias: Informes periódicos que resumen los problemas detectados, el progreso de su resolución y su impacto en el proyecto.

- Evidencias de Pruebas: Capturas, videos o cualquier registro que demuestre la ejecución y los resultados de las pruebas realizadas.

- Reportes Generados por Herramientas de Pruebas: Datos y métricas obtenidas de sistemas automatizados o software de testing utilizado durante el proceso.

- Resumen Ejecutivo de Pruebas: Documento consolidado que presenta los resultados finales, nivel de cumplimiento de los criterios de aceptación y recomendaciones para la liberación del sistema.

# Recursos

## Requerimientos de Entornos – Hardware

#### 1. Servidores de Aplicación

- Procesador: Mínimo 4 núcleos, 3.0 GHz o superior.

- Memoria RAM: 16 GB o más.

- Almacenamiento: 500 GB SSD mínimo.

- Docker Desktop con al menos 4GB RAM, puertos 80, 3306 y 8080 disponibles.

- Objetivo: Ejecutar la aplicación bajo prueba, simulando condiciones de producción para pruebas funcionales, de rendimiento y de integración.

#### 2. Bases de Datos

- Requerimientos de hardware: Mínimo 8 GB RAM y 250 GB de almacenamiento SSD.

- Software: MySQL 8.0 containerizado con Docker (imagen mysql:8.0).

- Configuraciones: Respaldos automáticos, índices optimizados y entorno aislado para pruebas.

- Objetivo: Mantener la integridad y el rendimiento de los datos durante la ejecución de pruebas, incluyendo escenarios de carga y concurrentes.

#### 3. Equipos de PC para los Testers

- Procesador: Intel i5 o AMD Ryzen 5, mínimo.

- Memoria RAM: 8 GB como mínimo.

- Almacenamiento: 256 GB SSD mínimo.

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS Monterey o Ubuntu 22.04.

- Objetivo: Ejecutar herramientas de pruebas, documentación de resultados y pruebas de usuario sin problemas de rendimiento.

#### 4. Conectividad a la Red

- Acceso estable a internet de al menos 50 Mbps para pruebas en la nube y comunicación entre testers y servidores.

- Configuración de red segura y acceso VPN a sistemas internos si es necesario.

- Objetivo: Asegurar que todos los testers puedan acceder a los servicios, bases de datos y servidores necesarios para las pruebas.

#### 5. Otros Recursos de Hardware

- Dispositivos móviles (Android e iOS) para pruebas de usabilidad y funcionalidad en versión responsive.

- Servidores de respaldo para asegurar continuidad ante fallos de hardware durante las pruebas de carga y estrés.

## Herramientas de Pruebas Requeridas

#### 1. Herramientas de Automatización de Pruebas

- Selenium/Cypress: Para automatizar pruebas E2E de la interfaz Angular y validar flujos críticos del sistema.

- JUnit 5: Framework para pruebas unitarias de los microservicios Spring Boot.

- Jasmine/Karma: Pruebas unitarias para componentes Angular (iOS y Android) para garantizar la funcionalidad en distintos dispositivos.

- Cucumber: Soporte a pruebas basadas en comportamiento (BDD), facilitando la validación de requisitos funcionales de forma colaborativa.

#### 2. Software de Gestión de Pruebas

- TestRail: Planificación, ejecución y seguimiento de casos de prueba, asegurando trazabilidad y documentación completa.

- Zephyr: Integración con Jira para el rastreo de pruebas e incidencias, permitiendo gestión centralizada de defectos.

- Quality Center (ALM): Gestión de casos de prueba, reportes de defectos y seguimiento de métricas de calidad.

#### 3. Herramientas de Pruebas de Desempeño

- JMeter: Pruebas de carga de los endpoints REST y rendimiento del API Gateway para evaluar tiempos de respuesta y comportamiento bajo distintos niveles de tráfico.

- LoadRunner: Evaluación de estrés del sistema, midiendo su capacidad de respuesta y estabilidad frente a múltiples usuarios simultáneos.

#### 4. Herramientas de Pruebas de Seguridad

- OWASP ZAP: Análisis de seguridad de endpoints y validación de JWT y pruebas de seguridad en aplicaciones web.

- Burp Suite: Análisis profundo de vulnerabilidades y pruebas de penetración para asegurar la protección de datos.

#### 5. Herramientas de Integración y Continuidad

- GitHub Actions: CI/CD para build automático de imágenes Docker y ejecución de tests, asegurando verificación constante de cambios en el código.

- CircleCI: Ejecución automática de pruebas en pipelines CI/CD, garantizando la calidad en cada iteración de desarrollo.

## Personal

Para garantizar que las pruebas de EnTuZona se realicen de manera efectiva y completa, se define un equipo especializado con roles y responsabilidades claras, adaptadas a las necesidades del proyecto:

#### 1. Coordinador de Pruebas (1)

- Supervisa todo el proceso de pruebas, asegurando que se cumplan los plazos y criterios de calidad.

- Coordina al equipo de testers y comunica avances y resultados a los stakeholders.

#### 2. Testers Funcionales (4)

- Ejecutan casos de prueba enfocados en las funcionalidades principales del sistema, como registro, búsqueda de servicios y gestión de usuarios.

- Detectan errores y verifican que los módulos funcionen según los requisitos especificados.

#### 3. Especialista en Automatización (2)

- Desarrolla scripts automáticos para pruebas repetitivas, regresión y validación continua.

- Mantiene las pruebas automatizadas actualizadas conforme se implementan nuevas funcionalidades.

#### 4. Analista de Rendimiento (1)

- Evalúa la respuesta de la plataforma ante distintos niveles de tráfico y carga de usuarios.

- Genera reportes sobre tiempos de respuesta, estabilidad y consumo de recursos.

#### 5. Experto en Seguridad (1)

- Realiza pruebas para identificar vulnerabilidades y proteger la información de usuarios y trabajadores.

- Valida la correcta implementación de autenticación y permisos dentro de la plataforma.

#### 6. Ingeniero de Integración (1)

- Garantiza que todos los módulos del sistema interactúen correctamente entre sí y con servicios externos.

- Revisa la consistencia de datos y la interoperabilidad del software.

#### 7. Documentador de Pruebas (1)

- Registra resultados, incidencias y evidencias de las pruebas ejecutadas.

- Mantiene la documentación organizada y accesible para todo el equipo.

#### 8. Evaluador de Usabilidad (1)

- Verifica que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar en distintos dispositivos.

- Sugiere mejoras en la experiencia del usuario para asegurar un sistema atractivo y funcional.

# Planificación y Organización

## Procedimientos para las Pruebas

#### 1. Metodología de Pruebas Ágiles (Agile Testing)

- Las pruebas se realizarán de manera continua durante cada iteración del desarrollo.

- Se empleará TDD (Test-Driven Development) y BDD (Behavior-Driven Development) para alinear las pruebas con los requisitos del sistema y las historias de usuario.

- El equipo de desarrollo y pruebas trabajará en estrecha colaboración para detectar y corregir errores rápidamente.

#### 2. Ciclo de Vida del Caso de Prueba (Test Case Lifecycle)

- Diseño: Creación de casos de prueba basados en requisitos funcionales y no funcionales.

- Ejecución: Validación de resultados esperados y documentación de incidencias.

- Registro de Defectos: Reporte de errores detectados en herramientas de gestión de incidencias.

- Reejecución: Verificación de correcciones aplicadas para garantizar la funcionalidad.

#### 3. Tipos de Pruebas a Realizar

- Caja Negra: Evaluación de funcionalidades sin necesidad de conocer la estructura interna.

- Caja Blanca: Pruebas de unidad e integración enfocadas en la lógica y cobertura del código.

- Regresión: Validación de que los cambios en el código no afecten funcionalidades existentes.

- Desempeño: Pruebas de carga, estrés y estabilidad usando JMeter o LoadRunner.

- Usabilidad: Evaluación de la experiencia del usuario final y facilidad de navegación.

- Seguridad: Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP y Burp Suite.

- Compatibilidad: Verificación en distintos sistemas operativos, navegadores y dispositivos.

- Integración: Validación de la correcta interacción entre módulos y servicios externos.

- Aceptación del Usuario (UAT): Confirmación final con usuarios reales de que el software cumple sus expectativas.

- Basadas en Riesgos (Risk-based Testing): Priorización de pruebas en áreas críticas para minimizar impactos en el negocio y la operación del sistema.

## Matriz de Responsabilidades

| Actividad Clave | Sebastián Palacios (Líder Proyecto / Product Owner / Dev Frontend-Backend / DBA / Tester) | Daniel Roa (Dev Frontend-Backend / Diseñador UI/UX / Tester) |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición de Requerimientos y Planificación Determinar funcionalidades, alcance del proyecto, historias de usuario y roadmap del producto | A, R | C |
| 2. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX) Crear mockups, prototipos, wireframes y diseño visual de la plataforma | A, C | R |
| 3. Desarrollo de la Plataforma (Frontend y Backend) Programación, implementación del sistema, integración de APIs, desarrollo de base de datos | A, R | R |
| 4. Pruebas y Control de Calidad (QA) Diseño de casos de prueba, ejecución de tests, detección de bugs, validación de funcionalidades | A, R | R |
| 5. Despliegue y Documentación Final Configuración de servidor, puesta en producción, documentación técnica y manual de usuario | A, R | C, I |

## Cronograma

## Premisas

- Limitaciones de Tiempo: Se cuenta con un plazo determinado para ejecutar todas las pruebas, lo que limita la cantidad de iteraciones posibles. Por ejemplo, se disponen de 4 semanas para cubrir pruebas funcionales críticas.

- Disponibilidad de Recursos: Se asume que el personal asignado, las herramientas y los entornos estarán disponibles según lo planificado. Los testers trabajarán dedicados al 100% durante el ciclo de pruebas.

- Uso de Metodología de Pruebas: Se seguirá un enfoque ágil, realizando pruebas en ciclos cortos que se integran con el desarrollo del software, permitiendo detección y corrección temprana de errores.

- Herramientas de Pruebas: Se emplearán herramientas de automatización, gestión de pruebas y seguimiento de defectos, como Selenium para pruebas de regresión y JIRA para la gestión de incidencias.

- Disponibilidad de Entornos de Prueba: Los entornos estarán listos y configurados correctamente antes del inicio de las pruebas, incluyendo datos necesarios para pruebas de integración y rendimiento.

- Datos de Prueba: Se dispondrá de datos que simulen escenarios reales y extremos, garantizando la cobertura de pruebas funcionales, de seguridad y de desempeño.

- Capacitación del Equipo: Se supone que el personal de QA tiene las habilidades necesarias para ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento, seguridad y usabilidad, utilizando las herramientas correspondientes.

- Alcance de las Pruebas: Se define claramente qué funcionalidades se evaluarán y cuáles quedan fuera del alcance inicial, evitando confusiones sobre el trabajo a realizar.

- Gestión de Defectos: Existirá un proceso formal para identificar, clasificar y resolver defectos, con tiempos definidos según la criticidad de los hallazgos.

- Coordinación y Comunicación: Se mantendrá comunicación continua entre testers, desarrolladores y stakeholders mediante reuniones de seguimiento y reportes periódicos.

- Riesgos y Contingencias: Se gestionarán los riesgos identificados y se dispondrá de planes alternativos para enfrentar problemas inesperados, como fallos recurrentes o indisponibilidad de entornos.

- Aprobación y Validación: Los resultados de las pruebas serán revisados y validados por los stakeholders antes de pasar a la siguiente fase, garantizando conformidad con los requisitos del proyecto.

- Integración con el Desarrollo: Las pruebas se realizarán de manera continua durante el desarrollo, permitiendo retroalimentación temprana y asegurando que cada iteración cumpla con los estándares de calidad.

Estas premisas permiten que el equipo de QA trabaje con claridad sobre los supuestos del proyecto, minimizando riesgos y optimizando el ciclo de pruebas.

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html

# Registro de Vulnerabilidades, Errores y Soluciones

Esta sección documenta las vulnerabilidades identificadas durante el desarrollo del proyecto EnTuZona, los errores encontrados en el código y las soluciones implementadas para mitigarlos. Se incluye además la documentación de pruebas automatizadas y optimizaciones realizadas.

## 1. Pruebas Automatizadas y Validaciones Implementadas

### Backend - Servicio de Autenticación

• Validación automática de tokens JWT mediante JwtTokenProvider con verificación de firma, expiración y claims del token

• Validación de tokens de Google OAuth mediante GoogleTokenVerifier utilizando la biblioteca oficial google-api-client para verificar autenticidad e integridad de tokens ID emitidos por Google Identity Services

• Validación de entrada con Jakarta Bean Validation (@NotBlank, @Valid) en todos los DTOs de autenticación para prevenir inyección de datos malformados

• Verificación automática de existencia de usuarios y estado de cuenta (activo/inactivo) antes de permitir acceso al sistema

### Frontend - Componentes de Autenticación

• Validación reactiva de formularios mediante Angular Reactive Forms con validadores síncronos (Validators.required, Validators.email, Validators.minLength)

• Pruebas de integración implícitas en el flujo de autenticación OAuth verificando comunicación correcta entre cliente y servicios de Google

• Manejo automático de estados de carga y errores con feedback visual al usuario

## 2. Vulnerabilidades Identificadas y Mitigadas

### CRÍTICAS (Impacto: Alto | Probabilidad: Alta)

CVE-RELATED: Inyección de Headers CORS duplicados

| Gravedad | CRÍTICA |
| --- | --- |
| Descripción | La configuración de CORS estaba definida tanto en el API Gateway como en los microservicios individuales, causando headers duplicados que podían ser explotados para bypass de políticas de seguridad |
| Mitigación | Se deshabilitó CORS en SecurityConfig.java del auth-service mediante cors.disable(), delegando el manejo exclusivamente al API Gateway como punto único de entrada |
| Archivo | backend/auth-service/src/main/java/com/myjobs/auth/config/SecurityConfig.java |

Exposición de credenciales en configuración

| Gravedad | CRÍTICA |
| --- | --- |
| Descripción | Variables sensibles como GOOGLE_CLIENT_ID estaban hardcodeadas en el código fuente |
| Mitigación | Implementación de variables de entorno con fallback seguro permitiendo configuración externa |
| Archivos | application.properties, deploy-cloudrun.sh |

### ALTAS (Impacto: Alto | Probabilidad: Media)

Almacenamiento inseguro de contraseñas para usuarios OAuth

| Gravedad | ALTA |
| --- | --- |
| Descripción | Los usuarios autenticados vía OAuth no tenían una contraseña definida, causando comportamientos inesperados |
| Mitigación | Generación de contraseña aleatoria mediante UUID.randomUUID() hasheada con BCrypt para usuarios OAuth |
| Archivo | backend/auth-service/src/main/java/com/myjobs/auth/service/AuthService.java |

Falta de verificación de identidad en tokens de terceros

| Gravedad | ALTA |
| --- | --- |
| Descripción | No existía validación de tokens de proveedores OAuth externos |
| Mitigación | Implementación de GoogleTokenVerifier.java utilizando GoogleIdTokenVerifier de la biblioteca oficial de Google |
| Archivo | backend/auth-service/src/main/java/com/myjobs/auth/service/GoogleTokenVerifier.java |

### MEDIAS (Impacto: Medio | Probabilidad: Media)

Configuración de proxy reverso expuesta

| Gravedad | MEDIA |
| --- | --- |
| Descripción | La configuración de nginx exponía headers internos y proxy_ssl_server_name que podía filtrar información |
| Mitigación | Simplificación de la configuración de proxy eliminando headers innecesarios |
| Archivos | frontend/nginx-cloudrun.conf, frontend/nginx.conf |

Puerto no estándar para Cloud Run

| Gravedad | MEDIA |
| --- | --- |
| Descripción | El contenedor exponía puerto 80 en lugar del 8080 requerido por Cloud Run |
| Mitigación | Cambio de EXPOSE 80 a EXPOSE 8080 y actualización de nginx.conf |
| Archivos | frontend/Dockerfile, frontend/nginx.conf |

### BAJAS (Impacto: Bajo | Probabilidad: Baja)

Falta de validación de rol en registro OAuth

| Gravedad | BAJA |
| --- | --- |
| Descripción | Usuarios nuevos vía OAuth podían completar registro sin seleccionar rol |
| Mitigación | Validación explícita que lanza BadCredentialsException si el campo role es nulo o vacío |
| Archivo | backend/auth-service/src/main/java/com/myjobs/auth/service/AuthService.java |

## 3. Soluciones Aplicadas

### Arquitectura de Autenticación

• Integración completa de Google OAuth 2.0 / OpenID Connect siguiendo mejores prácticas de seguridad de Google Identity Platform

• Nuevo endpoint POST /api/auth/google para manejar autenticación con tokens de Google

• Soporte para vinculación de cuentas: usuarios existentes pueden vincular su cuenta de Google manteniendo historial y datos

• Flujo de registro condicional que detecta si un usuario es nuevo y requiere selección de rol

### Entidad de Usuario Extendida

• Nuevos campos googleId y googleProfileImage en la entidad User para almacenar identificadores únicos de Google

• Método findByGoogleId en UserRepository para búsqueda eficiente por identificador OAuth

• Lógica de fallback en convertToDTO que utiliza googleProfileImage cuando profileImage es nulo

### Frontend Actualizado

• Integración del SDK de Google Identity Services (GSI) mediante carga asíncrona en index.html

• Componentes LoginComponent y RegisterComponent actualizados con botones de Google Sign-In

• Manejo de NgZone para sincronizar callbacks de Google con el ciclo de detección de cambios de Angular

• Interfaz GoogleAuthRequest en models para tipado fuerte de las peticiones OAuth

• Servicio AuthService extendido con métodos authenticateWithGoogle y getGoogleClientId

• Configuración de fileReplacements en angular.json para uso correcto de environments

### Infraestructura y Despliegue

• Script deploy-cloudrun.sh actualizado con variable GOOGLE_CLIENT_ID para configuración OAuth en Cloud Run

• Dockerfile optimizado con build de producción explícito (--configuration=production)

• Configuración de nginx simplificada y optimizada para Cloud Run con gzip habilitado

## 4. Optimizaciones Realizadas

### Rendimiento del Backend

• Eliminación de configuración CORS redundante que causaba procesamiento innecesario

• Uso de @Transactional en métodos de AuthService para garantizar consistencia de datos

• Logging estructurado con @Slf4j para diagnóstico eficiente sin impacto en rendimiento

### Rendimiento del Frontend

• Build de producción con optimizaciones de Angular CLI: tree-shaking, minificación y AOT compilation

• Compresión gzip habilitada en nginx para reducir tamaño de transferencia de assets estáticos

• Carga diferida del SDK de Google solo cuando es necesario

### Optimización de Red

• Reducción de headers HTTP innecesarios en configuración de proxy reverso

• Configuración de timeouts apropiados (60s) para operaciones de autenticación

### Mantenibilidad del Código

• Separación clara de responsabilidades con GoogleTokenVerifier como servicio independiente

• DTOs específicos (GoogleAuthRequest) para cada tipo de operación de autenticación

• Configuración externalizada mediante variables de entorno siguiendo el principio de twelve-factor app

## 5. Archivos Modificados

### Backend

pom.xml: Agregada dependencia google-api-client 2.2.0

SecurityConfig.java: Deshabilitado CORS local

AuthController.java: Nuevo endpoint /google

User.java: Campos googleId y googleProfileImage

UserRepository.java: Método findByGoogleId

AuthService.java: Lógica de autenticación OAuth completa

application.properties: Configuración google.client.id

GoogleAuthRequest.java: DTO para peticiones OAuth (nuevo)

GoogleTokenVerifier.java: Servicio de verificación (nuevo)

### Frontend

Dockerfile: Puerto 8080 y build producción

angular.json: fileReplacements para environments

nginx.conf: Puerto 8080 y configuración simplificada

nginx-cloudrun.conf: Headers de proxy optimizados

user.model.ts: Interfaz GoogleAuthRequest

login.component.ts: Integración Google Sign-In

register.component.ts: Flujo OAuth completo

auth.service.ts: Métodos OAuth

environment.ts/prod.ts: googleClientId

index.html: SDK de Google Identity Services

### Infraestructura

deploy-cloudrun.sh: Variable GOOGLE_CLIENT_ID